Výzva k podání nabídky

Město Náchod vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
s názvem

„Rekonstrukce WC pavilonu U2.2 ZŠ Plhov“

veřejná zakázka je zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v souladu 
s Vnitřním předpisem Města Náchod pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 3. kategorie.

- Informace o zadavateli

Název zadavatele:	Město Náchod

IČ zadavatele: 	00272868

Adresa zadavatele:	Masarykovo nám. 40, 547 01 Náchod

Osoba zastupující zadavatele:	Ing. Tomáš Šubert, místostarosta města

Kontaktní osoba:	Jaroslava Balcarová

Telefon:	491 405 252, 773 772 571

E-mail:	j.balcarova@mestonachod.cz

- Informace o druhu a předmětu zakázky

Projekt řeší modernizaci, stavební úpravy a opravy stávajícího sociálního zařízení tří podlaží pavilonu U2.2 komplexu základní školy, Příkopy 1186, Náchod – Plhov. Bourací práce budou spočívat ve vybourání několika příček, odstranění stávajících obkladů, odbourání schodu u pisoárů, demontáži plechových kabin WC, až na výjimky bude odstraněna většina zařizovacích předmětů (umyvadla, záchodové mísy, výlevky ….), v demontáži stávajících dveřních otvorů a vybourání nových dveřních otvorů. Stávající příčky jsou zděné z porobetonové nebo  betonové. Nově zřizované příčky budou převážně zděné z porobetonových  tvárnic příslušných tlouštěk, většina příček mezi jednotlivými kabinami WC bude řešena jako betonová tl. 80mm, vynášená na ocelových válcovaných profilech U80 naležato. Dále stavební práce zahrnují sádrokartonové podhledy, výměnu, případně úpravu všech vnitřních instalací, tzn. rozvodů vody, kanalizace, topení, elektroinstalace a vzduchotechniky – všechny práce  jsou podrobně popsány v samostatných dílech projektové dokumentace.

- Předpokládaný termín plnění	13.6. – 20.8. 2015, kromě keramických obkladů betonových příček WC kabin, které budou prováděny postupně až po úplném vyschnutí betonových příček. Tyto obklady budou prováděny s ohledem na provoz školy po dohodě s ředitelem základní školy zejména během víkendů nebo podzimních prázdnin v období od 16.10.2015,  nejdéle do 7.12.2015.

- Předpokládaná hodnota zakázky	3 600 000,- Kč bez DPH

- Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídky uchazeč doručí nejpozději do 30.3.2015 do 11.00 hodin.

Nabídky mohou uchazeči doručit osobně do podatelny zadavatele výhradně na adresu Městský úřad Náchod, Palachova 1303, 547 01 Náchod nebo doporučeně poštou na adresu zadavatele. V případě zaslání poštou je rozhodující termín doručení na podatelnu MěÚ Náchod.

Dodavatel může podat písemně jednu nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídka musí být předložena v řádně uzavřené obálce označené nápisem „ZŠ Plhov - WC – NEOTVÍRAT“. Na obálce musí být dále uvedena adresa uchazeče.

Prohlídka na místě bude uskutečněna ve středu 18.3. v 10,00 hod., sraz zúčastněných je před základní školou.

- Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

Kvalifikaci splní uchazeč, který prokáže splnění:

1. Základních kvalifikačních předpokladů doložením čestného prohlášení (Příloha č. 2).

2. Profesních kvalifikačních předpokladů doložením kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo kopie živnostenského listu     prokazující kvalifikaci k plnění předmětu zakázky.

3. Technických kvalifikačních předpokladů předložením seznamu alespoň 3 stavebních prací obdobného charakteru  jejíž součástí byla rekonstrukce sociálních zařízení  za   posledních 8 let ve finančním objemu 0,5 mil. Kč bez DPH za každou stavbu. Tento seznam musí zahrnovat název díla, název a sídlo objednatele, jeho kontakt, cenu díla, dobu a místo provádění díla.

Uchazeč prokáže splnění své kvalifikace společně s nabídkou a návrhem smlouvy o dílo.

- Údaje o hodnotících kritériích

Hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.

- Způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena uvedená v Krycím listu nabídky je cenou nejvýše přípustnou za předmět zakázky. Nabídková cena musí být uvedena v Kč v členění bez DPH, samostatně DPH a celková cena včetně DPH a musí obsahovat veškeré náklady zájemce nezbytné k realizaci zakázky po celou dobu plnění.

Cena musí být zpracována formou položkového rozpočtu v členění dle soupisu prací - výkazu výměr.

- Platební podmínky

Cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě daňových dokladů (faktur) vystavených měsíčně zhotovitelem dle skutečně provedených prací, dodávek a služeb a na základě objednatelem schváleného soupisu provedených prací, dodávek a služeb.

Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) se sjednává na 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.

- Požadovaný obsah nabídky

- nabídka bude předložena v českém jazyce.

- nabídka musí být svázána do jednoho samostatného nerozebíratelného svazku,

- součástí nabídky musí být:

- krycí list uchazeče s uvedením kontaktních údajů (obchodní firma/název, sídlo, kontaktní adresa, IČ, DIČ, telefon, elektronická adresa, osoba oprávněná jednat za uchazeče a kontaktní osoby, bankovní spojení s uvedením čísla účtu) a nabídkové ceny v Kč (Příloha č.1),

- doložení splnění kvalifikace zájemce podle článku 6) této výzvy

- závazný návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče (Příloha č. 3)

- oceněný soupis prací - výkaz výměr (Příloha č. 4)

- kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo kopie živnostenského listu prokazující kvalifikaci k plnění předmětu zakázky

- harmonogram prací týdenní

- pojistná smlouva, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou

dodavatelem objednateli nebo třetí osobě – zadavatel požaduje předložit kopii platné smlouvy (nebo prohlášení pojišťovny – pojistný certifikát) o pojištění odpovědnosti za škodu ve výši minimálně 5 mil. Kč. Před podpisem smlouvy o dílo předloží uchazeč originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy.

- Práva zadavatele

- zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění, případně doplnění podmínek a textu této výzvy,

- zadavatel si vyhrazuje právo na případné zrušení této výzvy k podání nabídky bez udání důvodů, nejpozději však do doby uzavření smlouvy,

- zadavatel nebude hradit uchazečům výdaje spojené se zpracováním nabídky a jejím doručením,

- předložené nabídky zadavatel nevrací,

- zadavatel si vyhrazuje právo neodpovídat na telefonické dotazy, dotazy je možné pokládat elektronicky
e-mailem kontaktní osobě zadavatele,

- zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek.

V Náchodě, dne 2.3.2015

………………………………….

Ing. Tomáš Šubert

místostarosta města Náchod

Přílohy:

Příloha č.1) Krycí list nabídky na CD

Příloha č.2) Čestné prohlášení na CD

Příloha č.3) Návrh smlouvy o dílo na CD

Příloha č.4) Soupis prací - výkaz výměr na CD

Příloha č.5) Projektová dokumentace na CD