REGISTRAČNÍ LIST Územní plán obce

| Název: | Územní plán obce Říkov |
| --- | --- |
| Řešené území: | k.ú. Říkov |

Číslo (kód): 27883548

Pořizovatel: Obecní úřad (ORP)

Vydávající orgán: Zastupitelstvo obce

Zhotovitel

- Jméno a příjmení nebo obchodní firma: URBAPLAN, spol. s r.o.

- Identifikační číslo: 42195454

Projektant

- Jméno a příjmení: Ing. arch. BEDŘICH FALTA

- Číslo autorizace: 00006

| Etapy | Akce | Datum | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Zahájení prací (uzavření smlouvy) | zahájení prací | 01.11.1996 | 11/1996 |
| Průzkumy a rozbory1) | odevzdání | 01.12.1996 | 12/1996 |
| Zadání ÚPD/ÚPP | zahájení projednání | 01.06.1997 | 6/1997 |
|  | ukončení projednání | 01.11.1997 | 11/1997 |
|  | schválení | 01.11.1997 | 11/1997 |
| Koncept řešení ÚPD (případně urbanistická studie) | odevzdání | 01.04.1998 | 4/1998 |
|  | zahájení projednání | 01.05.1998 | 5/1998 |
|  | ukončení projednání | 01.04.1999 | 4/1999 |
| Souborné stanovisko (zadání pro zpracování návrhu)2) | schválení | 01.05.1999 | 5/1999 |
| Návrh ÚPD | odevzdání | 01.05.1999 | 5/1999 |
|  | zahájení projednání |  |  |
|  | ukončení projednání |  |  |
|  | stanovisko nadřízeného orgánu |  |  |
|  | schválení návrhu3) | 28.01.2000 |  |
|  | nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD | 15.02.2000 |  |

Použitá technologie zpracování: Klasická

Měřítko hlavního výkresu: 1 : 2000

Dokumentace je přístupná na webové adrese:

Záznam proveden dne: 01.01.2021 00:00

Zaznamenal(a): Lenka Sodomková

Telefon: 495817236

E-mail: lsodomkova@kr-kralovehradeckykraj.cz